## Slide 1
EC開発プロジェクト
企画書 ── Little Store
2026年7月2日 / Version 1.0

## Slide 2
プロジェクト概要
目的
フルスタック開発の学習・実践、ポートフォリオとしての成果物作成
運用形態
実運用はせず、開発〜リリースまでの一連の工程を体験する
開発体制
個人開発
開発環境
VSCode
バージョン管理
Git（GitHub等でのリポジトリ管理を推奨）
1. プロジェクト概要
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 3
サイトコンセプト（提案）
Little Store
毎日の机まわりを
少し楽しくする雑貨店
商材：オリジナルデザインの雑貨・文房具（数十点程度）
在庫数が少なく管理がシンプル
実店舗の複雑な業務知識が不要で学習に集中できる
デザイン面でも世界観を作り込みやすい
この題材はあくまで仮案です。ジャンルを差し替えても以降の設計書はそのまま流用できます。
2. サイトコンセプト
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 4
ターゲットユーザー
20〜30代女性
雑貨・文房具好き
SNSで見つけた商品を
オンラインで購入したい
利用シーンのポイント
スマートフォンでの閲覧・購入が中心
レスポンシブ対応が必須
隙間時間にサクサク見られるUIが望ましい
3. ターゲットユーザー
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 5
主要機能一覧（MVP）
商品
商品
商品一覧表示 / 商品詳細表示 / カテゴリ絞り込み
会員
会員
会員登録 / ログイン・ログアウト / マイページ
購入
購入
カート機能 / 注文（決済） / 注文履歴確認
管理
管理
管理者による商品登録・編集・在庫管理（簡易管理画面）
お
お問い合わせ
お問い合わせフォームからの送信、管理者へメール通知
4. 主要機能一覧
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 6
拡張機能（MVP後の発展課題）
MVPリリース後、学習テーマとして追加していく機能です
商品レビュー・評価機能
クーポン・セール機能
お気に入り（ウィッシュリスト）
メール通知（注文確認・発送通知）
検索機能の強化（全文検索など）
管理者ダッシュボード（売上・注文件数のグラフ表示）
4b. 拡張機能
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 7
技術スタック
React
フロントエンド
TypeScript
フロントエンド
SCSS
フロントエンド
Laravel
バックエンド
Node.js
ビルド環境
MySQL
データベース
Docker
環境構築
Git
バージョン管理
5. 技術スタック
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 8
システム構成図
Docker環境（docker-compose）
フロントエンド
React / TypeScript
SCSS
バックエンド
Laravel (PHP)
REST API
データベース
MySQL
ユーザー
6. システム構成図
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 9
サイトマップ
トップ
商品一覧
商品詳細
カート
注文手続き
決済
注文完了
ログイン/会員登録
マイページ
注文履歴
管理画面
7. サイトマップ
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 10
決済方針
Stripe（テストモード）でのクレジットカード決済のみ対応
実在のカード情報を使わず決済フローを完全に再現できる
コンビニ払い等はMVPでは対象外とし、学習効果に対して複雑さが増す機能は拡張フェーズに回す
Laravel Cashier という公式パッケージで実装の解説がしやすい
8. 決済方針
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 11
開発スケジュール（WBS）
企画
3日
要件定義
4日
基本設計
4日
詳細設計
4日
環境構築
3日
フロント開発
10日
バックエンド開発
10日
テスト
5日
リリース
2日
9. 開発スケジュール
Little Store EC開発プロジェクト

## Slide 12
次のステップ
次は「要件定義」フェーズへ
各画面の詳細な仕様（画面項目、入力チェック内容など）
データベースのテーブル設計（ER図）
API仕様の一覧
10. 次のステップ
Little Store EC開発プロジェクト